К А Л У Ж С К А Я   О Б Л А С Т Ь

М А Л О Я Р О С Л А В Е Ц К И Й   Р А Й О Н

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Село Головтеево»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.03.2022  года                                                                                         №  17

Об утверждении плана проведения

месячника по благоустройству

на территории сельского поселения

«Село Головтеево»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и Постановлением администрации сельского поселение «Село Голвотеево» № 6 от 26.03.2020г. «О  внесении  изменений  в  Правила  благоустройства территориимуниципального образования сельское поселение «Село Головтеево» в целях наведения чистоты и порядка на территории населенных пунктов сельского поселения «Село Головтеево», улучшения противопожарной, санитарно-эпидемиологической обстановки, постановляю:

- Утвердить план мероприятий по благоустройству на территории населенных пунктов сельского поселения «Село Головтеево», в период проведения месячника по санитарной уборке и благоустройству (приложение 1).

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию(обнародованию).

- Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Сельского поселения

«Село Головтеево»                                                                                     А.Ф. Бурыкин

- Приложение 1. ПЛАН Мероприятий по благоустройству территории сельского поселения «Село Головтеево», в период проведения месячника по санитарной уборке и благоустройству

Приложение  1
к постановлению
Главы сельского поселения Горское
от 22.03.2022 г. № 17

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Переодичность | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка проекта плана проведения субботников | 04.04.2022 г. 06.05. г. |  | Глава администрации сельского поселения «Село Головтеево» |
| 2 | Организация, проведения работ по приведению в надлежащее состояние придомовых территорий жилых домов | апрель - май По мере схода снежного покрова | Ежедневно до приведения в надлежащее состояние. | Руководитель ТСЖ «Селяне», собственники жилых домов, старосты деревень |
| 3 | Организация, проведение работ по приведению в надлежащее состояние объектов торговли и прилегающих территорий. | до 01.05.2022 г. | Ежедневно до приведения прилегающей территории в надлежащее состояние | Руководители (владельцы) помещений и строений |
| 4 | Организация, проведение мероприятий по уборке от мусора, сухой растительности, валежника мест общего пользования на территории сельских населённых пунктов, а также прилегающих территорий к населенным пунктам. | До 01.05.2022г. | Ежедневно до наведения на подведомственных территориях надлежащего порядка. Далее 2 раза в месяц в весенне-летнем периоде. | -Администрация сельского поселения «Село Головтеево», - жители населенных пунктов |
| 5 | Мониторинг территории садоводческих товариществ по вопросам благоустройства территории и заключение договоров на вывоз ТБО, уборка сухостоя. | До 06.05.2022 г. | По плану председателей СНТ и ОНТ | Председатели: ДНП «Приозерье», ТСН «Озерное», ТСН «Соловьиная Роща», СНТ «Барский сад», СНТ «Азотчик», СНТ «Локня» СНТ «Луч», СНТ «Энергетик» |
| 6 | Уборка обочин дорожного полотна. Сбор и вывоз мусора с обочин дорог, вывоз веток и сухостоя. | До 06.05.2022 г. | Ежедневно, до наведения в полосе отвода, соответствую-щего порядка. | Администрация СП «Село Головтеево», Руководители предприятий обслуживающие участки дорог: дороги М3 Украина-Головтеево – Чернолокня, М3 Украина Калуга-Детчино-Малоярославец (дорога через Афанасово) М3 Головтеево-Максимовка-Подполково |
| 7 | Обустройство противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов | Апрель. По мере схода снежного покрова | Обновление по мере необходимости | -Администрация сельского поселения Село Головтеево» |